后勤管理处权力运行项目、风险点及防控措施（试行）一览表

| 序号 | 权力运行 名称 | 政策依据 | 风险点 | 风险 等级 | 防控措施 | 风险责任管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 责任人 | 负责人 | 管理人 |
| 1 | 维修管理 | 1．《中华人民共和国招投标法》 2．《中华人民共和国建筑法》 3．《淮阴师范学院一般维修 管理规定》 4．《淮阴师范学院大宗经济项目合同审核管理暂行办法》 5．《大宗项目采购招标投标管理办法》 6．《淮阴师范学院基建和维修工程审计实施办法》 | 1．维修立项手续是否齐全 | Ⅲ | ①严格立项程序，充分论证，避免随意 建设； ②严格控制计划外项目，严格遵守新增项目审批制度。 | 工程科科科长 | 处分管处长 | 处长 |
|  |  |  | 2．工程质量监督与管理是否规范 | Ⅱ | ①严格合同审核制度，做到严密规范不疏漏；②按合同及图纸严格监督与管理； ③建立工程变更审核审批制度，避免随意变更； ④坚持后勤管理处、监察处、审计处、财务处和使用单位联合验收制度。 |  |  |  |
|  |  |  | 3．工程量核定是否准确 | Ⅱ | ①坚持管理人员和审计人员共同审核制度； ②严格按合同、图纸、变更及现场情况测量工程量。 |  |  |  |
|  |  |  | 4．结算审核、工程款支付审核是否规范 | Ⅱ | ①严格审计制度，按有关计价规定和合同进行审核； ②实行结算单制度，严格按合同及审计报告支付工程款。 |  |  |  |
| 2 | 药品和器械采购管理 | 1．《中华人民共和国招投标法》 2．《江苏省医院分级管理条例》 3．《高校卫生工作管理条例》 4．《关于规范医疗机构药品及器械集中采购的工作制度》 | 药品采购程序是否规范 | Ⅱ | ①严格规范采购渠道，严格按照市卫生局《关于规范医疗机构药品及器械集中采购的工作制度》确定的范围，选择国有医药公司参与竞标； ②实施计划进药制度，根据需要确定药品采购品种和数量； ③按规范流程要求进行比价采购； ④严格执行药品、器械验收入库制度； ⑤卫生科长和验货员对所验药品、器械负责。 | 卫生科科长 | 处分管处长 | 处长 |

后勤管理处权力运行流程图

1、立项管理流程图

2、招标管理流程图

3、合同管理流程图

4、质量、安全控制管理流程图

5、变更、签证管理流程图

6、验收管理流程图

7、审核管理流程图

8、结算管理流程图

9、资料归档管理流程图

10、药品、器械采购流程图

# Text boxes

进入政府批复程序

使用单位提出项目需求

需政府批复立项项目

使用单位提出技术、参数要求和功能需求，编制项目建议书，申请立项

后勤管理处组织有关人员论证

通过论证

使用维修经费

≤3万

分管校长

批准立项，进入招标或施工阶段

后勤处审批

学校审批

是

否

是

否

是

否

是

否

批准立项

＜10万元

进入校招标办招标、议标程序

是

否

后勤管理处安排施工

招标完成

后勤管理处根据中标结果组织合同谈判

≥50万

后勤管理处、审计处、使用单位

进行合同谈判

后勤管理处草拟合同

审计处根据招投标文件、开标记录进行合同审核

后勤管理处根据审核意见修改合同

后勤管理处、使用单位参与合同谈判

合同备案

后勤管理处处长或分管处长签署合同

否

是

后勤管理处建立质量控制计划和规范、建立安全管理制度

根据工程进展情况和质量及安全检查计划，确定检查内容及检查项目

现场检查、检测

通报检查结果

发现问题

整改、反馈

复检

合格

继续施工

返工

否

是

否

是

后勤管理处、审计处、施工单位复核工程量，共同签署变更

后勤管理处存档备案

变更提出（理由、方案、预算）

后勤管理处组织有关人员审核

同意变更

不予变更备案

否

是

＞1万元

是

后勤管理处、施工单位复合工程量，共同签署变更

否

施工完成

施工单位自检合格，申请验收

监理单位验收

合格

后勤处组织验收验收，审计、监察、财务、使用部门共同参加

合格

签署验收合格报告

否

是

否

是

后勤管理处审核

进入决算流程

提交审计处审计

项目通过验收

＞3万元

否

是

后勤管理处会同施工单位将结算资料

进行初审，签字确认初审结果

施工单位准备完整结算资料报后勤管理处

施工单位整改

财务部门按工程结算单付款

分管校领导审批

尾款

乙方提出付款申请

经后勤管理处、

使用单位共同验收

是

后勤管理处审批

≥10万元

否

否

是

后勤管理处审批

合格

否

是hih

项目通过验收

后勤处整理所有相关资料，包括结算资料

工程备案

施工单位提供竣工有关资料及图纸

后勤管理处审批

卫生科根据后勤管理处批准的药品、

器械采购计划，通知国有医药公司进行划价

医药公司把划好价格的计划单，加盖公章密封后送回卫生科

后勤管理处、由监察处、卫生科人员组成的采购小组进行比价确定供货单位

药品采购小组成员在确定的计划单上签字

卫生科和医药公司签订购买合同

医药公司按计划单供货，卫生科验收后入库

药品、器械采购

卫生科根据需要编制药品、器械采购计划